天长市人民检察院停车场黑色化改造项目

招  标  文  件

招   标   人 ：天长市人民检察院（盖章）

招标代理机构：天长市荣城工程造价事务所（盖章）

二〇二三年一月

第一章 投标人须知

# 一、工程概况：

1.招标单位名称：天长市人民检察院

2.工程名称：天长市人民检察院停车场黑色化改造项目

3.工程地点：天长市人民检察院内

4.工期：45日历天，每推迟一天，按3000元/天处以违约金。

5.招标项目规模：沥青砼停车位面积约520m2，包括机动车及非机动车停车位，配备充电桩（含快充、慢充），上部为骨架支撑式膜结构车棚顶盖，总投资约58.8万元；

6.资金来源：财政资金

7.质量要求：工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准

8.招标范围：招标人提供的施工图纸和工程量清单中的所有内容

9.招标方式：公开招标

10.联系方式

（1）建设单位名称：天长市人民检察院

地址：安徽省天长市广陵路中路

联系人：左建军、殷洪烨

联系电话：0550-23910163

（2）代理机构：天长市荣城工程造价事务所

地址：天长市建设大厦5楼518室

联系人：祝家强

联系电话：0550-7312444

二、投标单位须知：

1.投标人资格要求：

1.1投标人具备下列资质：

具备独立法人资格，且具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

本项目只接受投标人在滁州市建筑市场信用管理系统（http://zfcxjsj.chuzhou.gov.cn/ent/entryType?id=1&type=1）发布的建筑工程和市政公用工程总承包企业信用得分≥40（滁州市建筑市场信用管理系统中查询的信用评价分以投标截止时间为准）；

1.2项目负责人必须具有在本单位注册的市政公用工程专业二级建造师及以上资格；

1.3有下列情况之一的企业不得参与本项目投标:

（1）因合同纠纷等原因拖欠农民工工资、材料款，出现群访处理不及时的，被主管部门通报的；

（2）质量缺陷、安全缺陷，催促整改不到位，处理不及时的，被主管部门通报的；

（3）相关行政执法部门或招投标监管部门规定的其他情形。

上述企业如参与投标，资格审查按不合格处理。

2.本次招标不接受联合体投标。

3. 投标文件组成

3.1商务标：正本一份、副本二份；

（1）授权委托书或法人代表证明书、委托代理人或法人代表身份证复印件；

（2）投标函；

（3）诚信投标承诺书；

（4）已标价工程量清单。

3.2资格审查资料复印件三份（复印件均加盖单位鲜章），由以下材料组成：     （1）法定代表人证书和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证)；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）企业资质证书副本；

（4）企业安全生产许可证副本；

（5）项目负责人的建造师注册证书；

（6）项目负责人安全考核证书；

（7）投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的连续3个月的养老保险证明（或官网在线打印件）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料） ，投标申请人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明；

（8）滁州市建筑市场信用管理系统中查询的信用评价分截图；

（9）资格审查其他材料。

上述第3.2款所要求的材料为复印件加盖单位公章（其中授权委托书为原件）；凡投标人在开标现场未提供上述任何一项材料的，资格审查将按不合格处理。

3.3资信标复印件三份（复印件均加盖单位鲜章）

（1）投标人类似业绩评分所需材料；

（2）资信评分所需其他材料。

4.投标文件的编制

（1）投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

（2）投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

（3）投标文件应用均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认,并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

（4）投标文件应当在法定代表人身份证明或授权委托书、投标函、诚信投标承诺书、工程量清单报价书等在格式文本要求的相应位置签字或盖章。

（5）投标文件均为正本一份，副本二份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。正本、副本均须分别装订成册。

5.投标文件的装订、密封和标记

5.1商务标单独装订；资格审查资料、资信标均单独装订。

5.2投标人应当将商务标正本、副本密封于商务标袋内；资格审查资料密封于资格审查标袋内、类似业绩评分资料密封于资信标袋内。

5.3在投标文件密封袋上应写明：

投标文件名称：                投标文件

投标人地址：                。

投标人名称：                。

2023年1月30日9时00分前不得开启

所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

5.4递交投标文件时，若发现投标人未按上述5.1、5.2、5.3款规定装订、密封和标记的，该投标文件将被拒绝；

5.5开标过程中，若发现投标人的投标文件内容未按上述5.1、5.2、5.3款规定装订、密封和标记的，该投标文件作废标处理。

6.投标保证金交纳

不要求投标人提交投标保证金

7.履约保证金缴纳

不要求投标人提交履约保证金；

根据相关文件精神免收履约保证金。我公司承诺在履约过程中，严格遵守合同内容及相关条款，如出现违反合同相关条款及法律法规的情形，我公司将以银行存款、扣减工程款（服务费）方式无条件接受等同履约保证金的相应处罚，承担所有经济和法律责任。

8. 对参加开标的投标人的要求（本项目不采用）

（1）投标人的法定代表人或委托代理人或项目负责人（建造师）必须准时参加开标会议；

（2）在开标会现场，由招标人先对各投标人法定代表人或委托代理人或项目负责人（建造师）到场情况进行确认，未按规定到场的，将被判定为资格审查不合格。

特别提醒：考虑疫情影响，投标人在规定时间内提交投标文件即可离场，不强制要求投标人的法定代表人或委托代理人或项目负责人（建造师）参加开标会议，如项目在评审环节遇到问题，将电话通知各投标人。

三、工程量清单编制依据

1.规范及定额：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

（2）2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

（3）2018版《安徽省建设工程计价定额》（公用册）；

（4）2018版《安徽省建筑工程计价定额》；

（5）2018版《安徽省装饰工程计价定额》；

（6）2018版《安徽省市政工程计价定额》；

（7）2018版《安徽省园林绿化工程计价定额》；

（8）2018版《安徽省安装工程计价定额》；

（9）2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

（10）2018版《安徽省建设工程费用定额》；

（11）安徽省建设工程造价管理总站《关于营业税改增值税调整现行计价依据的实施意见》（造价[2019]7号）；

（12）安徽省住房和城乡建设厅《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（建标[2021]42号）；

四、投标报价的编制依据

1.本工程采用固定单价方式。投标人须详细阅读招标文件、设计文件及其他技术文件，根据对工程现场及周围环境进行踏勘，根据企业自身情况和市场行情分析各项费用，报出本工程投标总价。

2.投标人（施工单位）所报的总报价为完成该工程项目所有工作内容的相应价格，工程量清单应按综合单价报价。综合单价应包括为完成工程量清单项目，每计量单位工程量所需的人工费、材料费、施工机械使用费、管理费及利润，并考虑风险费用。（成交的综合单价在合同期内不得调整，法律法规政策除外）。

3.投标人应按招标人发布的工程量清单格式填写工程量清单报价书，本项目招标由招标人提供工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本项目各工程子目的单价、合价，投标人需对清单中每项内容填写单价后汇总得出总价，该总价即为投标总报价。不得采用总价下浮的方式进行报价，否则，按照无效报价处理。

五、评标办法：本项目采用综合评分法

1.评标委员会对资格审查合格投标人的商务标进行符合性评审,评审标准按下列内容执行：

（1）投标函必须有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章；

（2）投标文件格式必须符合招标文件规定的格式；

（3）投标文件中出现与本工程无关内容的；

（4）投标文件中的工期和工程质量必须符合招标文件规定；

（5）商务标中已标价的工程量清单必须符合本工程“工程量清单”给出范围及数量；

（6）投标人不得擅自改变暂列金额和暂估价进行报价的。

评标委员会依据上述标准进行符合性评审，有一项不符合评审标准的，投标人作废标处理。

2.无效投标条款

投标人有下列情形之一的，详细评审后其投标作无效投标处理

（1）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（2）投标人未报名参加投标的或投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（3）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（4）同一投标人提交两个以上不同投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（5）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（6）投标文件中填报的项目负责人（或注册建造师）与资格审查通过的项目负责人（或注册建造师）前后不一致的。

（7）详细评审标准中有任何一项不能通过评审的。

（8）投标人拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明、补正的，或评标小组根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（9）若不同投标人的投标报价完全一致或投标报价呈规律性差异，视为投标人相互串通投标，其投标文件作无效投标处理，并依法给予处罚。

（10）法律、法规及本招标文件中规定的其他情形。

3. 评标委员会对投标人的商务标进行详细评审，评审标准按下列内容执行：

| 详细评审标准 | 投标总价评审 |  |  | 投标报价不得高于或等于最高限价，也不得低于工程成本价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程成本评 审 |  | 投标报价出现下列情形之一的，由评标委员会重点评审后界定其报价是否低于工程成本 |  |
|  |  |  | 投标报价 | 投标报价低于同一工程有效投标报价平均值10%以上 |
|  |  |  | 报价内容完整性 | 因投标人原因造成投标报价清单缺漏，缺漏项总额（多算或多报总额不得抵消缺漏项目总额）累计占同一工程有效投标总报价平均值5%以上 |
|  |  |  | 人工工日单价 | 不得低于工程所在地政府发布的最低工资标准折算的工日单价 |
|  |  |  | 施工机具使用费 | 施工机具使用费低于同一工程有效投标报价施工机具使用费平均值的10%以上 |
|  |  |  | 管理费和利润费率 | 管理费、利润投标费率低于0% |
|  | 无效报价 | 暂估价材料、设备 |  | 材料、设备暂估价未按要求计入分部分项工程费 |
|  |  | 不可竞争项目费费率 |  | 低于省建设工程费用定额规定的费率 |
|  |  | 税率 |  | 低于省建设工程费用定额规定的费率 |

3.评标委员会依据上述标准进行详细评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。

4．评标委员会审查投标文件，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。

5．本工程设有最高投标限价：最高投标限价=控制价

6. 本工程采用综合评分法。

6.1资信评分（10分）：

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩得分（10分） | 投标人2018年1月1日至开标前一日承建过城市沥青混凝土道路新建或改建工程类似业绩，提供一项得10分。 上述类似业绩必须提供下列第（1）项或第（2）项材料： 第（1）项：中标通知书、竣工验收报告 第（2）项：施工合同、竣工验收报告 ①中标通知书（须加盖交易中心（采购中心）等招投标管理部门公章或见证备案章，无盖章的还须提供公共资源交易平台官网发布的中标公示网页截图及网址链接）； ②施工合同； ③竣工验收报告（须有签字盖章页、竣工日期明确，设计单位、施工单位、监理单位、建设单位等相关主体盖章齐全，否则不予认可，竣工验收备案表及备案证书不认可）。竣工验收报告的时间必须在2018年1月1日至开标前一日，业绩金额以合同签订金额为准； ④中标通知书、施工合同、竣工验收报告载明的项目名称须一致，不一致的以竣工验收报告或证书载明的项目名称为准，但需提供变更审批材料。上述材料不能够充分有效证明该工程业绩的工程规模、类型等内容的，还需另外提供建设单位出具的加盖建设单位公章的证明材料。（原件彩色扫描，检验电子标书） ⑤本项目投标人仅提供上述加分业绩提供一个，不重复计分；若提供多个业绩的,则按照0分计分。 |

6.2商务标

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | 形式评审标准 | 投标函签字盖章 | 有投标人及其法定代表人签章 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第九章“投标文件格式”的要求 |  |
|  |  | 商务标签字盖章 | 按投标文件格式要求签章 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价 |  |
| 6.2.2 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合招标文件 |  |
|  |  | 工程质量 | 符合招标文件 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件 |  |
| 6.2.3 | 商务 评分 （90分） | 本次项目设置最高限价，投标人报价超出最高限价的为无效报价，投标文件按无效标处理。 一、报价偏差率计算。 偏差率=¦（投标报价-评标基准价）/评标基准价¦×100% 二、报价得分计算。 投标报价等于评标基准价的得满分，其余投标人的报价得分按照下列公示计算： （1）投标报价高于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×1； （2）投标报价低于评标基准价的，投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.5； 注：1、偏差率=¦（投标报价-评标基准价）/评标基准价¦×100% 2、计算过程中，B值、评标基准价（F值）、偏差率、报价得分均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |  | 评标基准价F=B×（1-K）其中：K为调整系数，K的取值为-0.5%（1号），0%（2号），0.5%（3号），1.0%（4号），1.5%（5号）。 B值为计算范围内有效投标人报价的算术平均值。 |

本项目设有A值，A值=最高投标限价×（1-J） +（暂列金额+暂估价）×1.09×J（其中J=13%）

投标人的投标报价不得高于或等于A值，否则，该投标人的投标报价作废标处理。

（1）只有通过详细评审的投标人才能参加评分。

（2）本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。

（3）K值的抽取：资信标、技术标、商务标详细评审完成后，投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据交易文件及有关规定对投标人的异议进行复议，复议结束后由招标人当众抽取K值，并根据抽取的K值计算F值，开标现场异议及复议结束后再出现任何情况均不改变F值及K值(计算错误除外)。

（4）B值计算方法：

①通过详细评审的有效投标人<10家时，B值为通过详细评审的所有有效投标人投标报价的算术平均值；

②通过详细评审的有效投标人≥10家<20家时，B值为通过详细评审的所有有效投标人报价中去掉N个最高价和N个最低价后剩余有效投标报价的算术平均值。(其中N的取值为3)；

③通过详细评审的有效投标人≥20家<30家时，B值为通过详细评审的所有有效投标人报价中依次去掉N个最高价、N个最低价后剩余有效投标报价的算术平均值。(其中N的取值为6)；

④通过详细评审的有效投标人≥30家， B值为通过详细评审的所有有效投标人报价中依次去掉N个最高价、N个最低价后剩余有效投标报价的算术平均值。(其中N的取值为9)；

⑤B值确定方法说明中去掉N个最高价、N个最低价均指去掉相应报价的个数。不参与B值计算的各通过详细评审的投标人报价仍然可以按照商务评审标准进行评分并参与排名。相同报价只算一个价格。

6.3定标原则

（1）确定中标候选人排序时，以投标人的总得分（资信标+商务标）最高的为第一中标候选人，以投标人的得分第二高的为第二中标候选人，以投标人的得分第三高的为第三中标候选人。如总得分相等，以商务标得分高的优先，商务标得分仍相等，则由招标人采用现场随机抽取方法确定中标候选人排序。

（2）招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。第一中标候选人（或中标人）放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者经查实其存在弄虚作假等其他违法违规行为骗取中标的，招标人将取消中标资格并报送至相关主管部门，可以确定排名第二的为中标候选人（或中标人），以此类推，也可以依法重新组织招标。

# 五、有关时间安排及其他事项

| 1 | 招标文件发布时间 | 2023年1月13日 |
| --- | --- | --- |
|  | 答疑材料 | 2023年1月17日17时前，投标人将所遇到的问题以电子邮件形式发送至tcrczj@163.com（并以电话告知），否则，由此引起的损失均由投标人自己承担。 招标人将在2023年1月18日17时以澄清公告形式予以公告，并在公开网页公布，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 2 | 现场踏勘 | 各潜在投标人可自行踏勘现场，以熟悉项目现场情况。 |
| 3 | 评标委员会的组建 | 由招标人依法组建评标委员会 |
| 4 | 开标程序 | ①开标会议由招标代理机构： 天长市荣城工程造价事务所主持； ②由招标人在开标现场监督，评标委员会审查各投标人的投标保证金交纳情况； ③由投标人代表检查投标文件的密封情况； ④招标人对各投标人的法定代表人（或委托代理人）及项目负责人到场情况以及授权委托书进行确认；（此条不采用） ⑤评标委员会对各投标人提供的资格审查资料进行资格审查； ⑥评标委员会对资格审查合格的投标人进行资信评分； ⑦宣读经评审合格的投标人名称，经确认无误后，由主持人当众拆封投标人的商务标，宣读投标人名称、投标报价和及商务标中的其他主要内容； ⑧由评标委员会对各投标人商务标进行符合性评审和详细评审； ⑨计算中标结果并宣布中标人情况。 |
| 5 | 投标文件递交时间、截止时间、递交地点 | 收件人：代理机构工作人员 投标文件提交时间：2023年1月30日8:30至9:00 投标文件提交截止时间：2023年1月30日9:00 ，逾期送达的投标文件将被拒绝。 地点：天长市人民检察院三楼会议室 |
| 6 | 开标时间、地点 | 时间：2023年1月30日9:00 地点：天长市人民检察院三楼会议室 |
| 7 | 投标人到场情况及方案 | ①到投标截止时间止，如投标人少于3个的，招标人将依法重新组织招标。 ②若没有投标人参加投标，招标人将采取其他方式确定中标人。 |
| 8 | 中标通知书发放 | ①本工程由招标代理机构发放中标通知书； ②本工程中标通知书内由招标人和招标代理机构进行盖章确认； ③中标通知书一式三份，招标人一份、招标代理机构一份、中标单位一份，均具有同等效力。 |
| 9 | 招标代理费和评委费及其他费用 | ①根据招标人和招标代理机构约定，本工程招标代理费肆仟元整（￥4000元），最终由中标单位在领取中标通知书时向代理机构交纳。 ②评委费以评委工资单实际发生数额为准，最终由中标单位在领取中标通知书时向代理机构交纳现金，评委费不开具发票。 ③本项目中含有技术咨询费后期缴纳给招标人指定咨询单位。 |
| 10 | 其他注意事项 | 1）、工程档案要求： 1、本工程施工单位必须将工程准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段等所形成的各种形式的信息资料、材料及文件进行收集和整理，最终形成工程档案。 2、收集和整理标准必须按照中华人民共和国国家标准GB／T50328-2014《建设工程文件归档整理规范》标准执行。 3、建设工程项目在组织竣工验收前，要进行工程档案进行预验收，未取得工程资料验收认可文件的，竣工验收不予通过；最终验收合格的工程档案必须在工程竣工验收合格后三个月内移交给建设单位。 4、本项目的工程档案整理费用均由中标单位支付。 5、档案需要符合住建局有关文件规定及招标人要求 2）、参照省物价局、建设厅联合下文的《关于重新制定工程造价咨询服务收费项目及标准通知》（皖价服【2007】86号文件相关规定，10%≤核减率≤20%时，则该核减部分的造价审计费用由承包人承担；核减率＞20%时，则该核减部分的造价审计费用及该工程所有的审计费用都由承包人承担；结算审增额部分的造价审计费用由承包人承担且不得冲减该工程的核减率。 |
| 11 | 项目部关键岗位管理人员 | 中标单位为实施本项目所组建的项目部关键岗位管理人员（如项目经理、技术负责人、施工员、造价员、质检员、安全员、材料员（或测量员））必须满足工程实施要求，且必须符合行业相关规定及招标人要求。 |
| 12 | 重要说明 | 中标人在进场前需提供施工方案，经招标人确认后方可进场施工。 |

七、本招标文件解释权归招标人和委托的代理机构。

第二章合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                                   

承包人（全称）：                                                          

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                          。

2.工程地点：                                           。

3.工程立项批准文号：                                   。

4.资金来源：                                           。

5.工程内容：                                           。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：



。

二、合同工期

计划开工日期：          年          月          日。

计划竣工日期：          年          月          日。

工期总日历天数：          天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                           标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                   (¥                 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）          (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）          (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）          (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）          (¥           元)。

2.合同价格形式：                                                  。

五、项目经理

承包人项目经理：                                                   。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于          年          月          日签订。

十、签订地点

本合同在                             签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                             生效。

十三、合同份数

本合同一式          份，均具有同等法律效力，发包人执          份，承包人执          份。

发包人：  (公章)               承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                     （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：            

地  址：                        地  址：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：                  

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：                        电  话：

传  真：                        传  真：                

电子信箱：                      电子信箱：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                      账  号：

第二节通用合同条款

使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。

第三节专用合同条款

使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》（专用条款（格式）。

- 合同形式（对应GF-2017-0201示范文本第12条内容）

1、本工程采用固定单价合同形式；

2、综合单价包含的风险范围：隐含于已标价工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用；

3、国家法律、法规、规章和政策发生变化及由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格风险由发包人承担。

4、人工费按滁州市工程造价管理机构发布的标准执行。

5、施工机械台班使用费的风险范围：施工机械台班使用费中燃料、水电费价格的风险由发包人承担；其他要素价格风险由承包人承担。

二、工程价款的支付（对应GF-2017-0201示范文本第12条等相关内容）

1、工程施工全部完工，提交验收后按下列付款方式进行付款：

（1）工程预付款：无。

（2）工程款支付：工程竣工验收合格并向招标人递交竣工结算报告及完整的结算资料后付至合同价款的70%；工程审计结束后付至工程审计价款的97%，余款在质保期满后一次性付清（无息）。( 采用工程质量保证担保保函、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不再预留质量保证金)

2、合同价款中的暂列金额是以建设单位确认的实际发生金额为准。

3、质保期两年，以竣工验收合格之日起开始计算。因非施工方原因不能整体完工的，分段验收合格后按合同比例付款。

4、乙方应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，甲方将从下一次工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。

三、工程量的调整（对应GF-2017-0201示范文本第1.13条等相关内容）

发生下列情况的，项目工程量应按实调整：

1、发包人提供的工程量清单项目或数量有误。

2、设计变更引起的工程项目或数量的增减。

四、单价的调整（对应GF-2017-0201示范文本第10条等相关内容）

除合同另有约定外，综合单价应按以下方式调整：

- 发包人提供的工程量清单的数量有误,执行合同原有的价格。

- 设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，执行合同原有的价格。

五、工程量清单漏项、设计变更工程项目、暂定综合单价项目，其相应单价的确定方法为（对应GF-2017-0201示范文本第10条等相关内容）：

1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。

2、合同中已有类似变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经双方确认后执行。如不能达成一致，双方可按工程所在地向工程造价管理机构申请调解处理，或按合同约定的方式解决。

六、人工费调整和施工机械费调整执行国家规定的政策性调整文件（对应GF-2017-0201示范文本第11条、第12条等相关内容）：

七、材料价格调整

1、价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  调整，具体见以下约定    。

因市场价格波动调整合同价格，采用造价信息对合同价格进行调整：

2、关于基准价格的约定：基准价格为《滁州工程造价信息》2022年第12期中的“天长市建设工程价格信息”（不含进项税单价）计算，“天长市建设工程价格信息”不全的部分参照“滁州市本级建设工程价格信息”（不含进项税单价）计算。可调材料价格基准价如下 ：

可调材料品种： 无；以下所述的“承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价”均必须为上述所注明的可调材料品种；

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

八、竣工结算（对应GF-2017-0201示范文本第14条等相关内容）

结算价=中标价±合同内工程量变更造价±合同外工程量变更造价×（1-投标让利幅度）±人工机械费政策性调整±可调价材料价格调整±合理工程索赔－暂列金额±暂估价调整±施工技术措施费调整×（1-投标让利幅度）。

九、工程索赔：在合同履行过程中，对于非己方原因造成的过错，由造成过错的责任方的承担赔偿责任。

十.工程拖延施工工期的处理（对应GF-2017-0201示范文本第7.5条等相关内容及合同补充条款相应内容）

十一、其他内容（对应GF-2017-0201示范文本第12条等相关内容）

1、建设单位按照合同约定的支付节点完成的工程量，按市政工程20%的比例将农民工工资汇入乙方（总承办方）开设的农民工工资专户。

十二、本合同文本上述所有内容均为GF-2017-0201示范文本中的部分主要内容，关于本合同文件内容未尽事宜，由合同签定双方在签定合同时根据GF-2017-0201示范文本及现行政策等具体商定。

十三、合同补充条款

1、前期手续办理：合同签订后7日内完成质量、安全报监手续，并配合发包人完成工程相关证件办理，否则，每延期一天处罚承包人2000元/天的违约金（因发包人原因除外）。

2、开工进场：中标人签订合同后7日内，必须组织项目部关键岗位管理人员进驻现场，并严格执行考勤制度，违约进行处罚。对未到岗人员，项目经理和技术负责人按照3000元/人﹒天的违约金进行处罚，对于“五大员”按照1500元/人﹒天的违约金进行处罚。

3、进场考核考勤：（1）人员考核：工程开工进场后，承包人必须按交易文件要求和投标承诺配备项目经理、技术负责人和施工员、质量员、安全员、资料员、取样员等施工项目部关键岗位人员。未经发包人同意，不得更换上述人员。发包人将组织对上述人员进行业务能力考核，对未按投标文件配备或经考核不合格要求更换人员的，承包人7日内必须整改调整到位。否则，对于项目经理和技术负责人，按照3000元/人·天的违约金进行处罚，对于“五大员”按照1500元/人·天的违约金进行处罚。28日内未整改调整到位的，发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处罚。（2）人员考勤：项目部管理人员上下班实行考勤。项目经理、技术负责人每月在岗时间不得少于20天，“五大员”每月在岗时间不得少于22天。未按规定在岗履责的，对项目经理和技术负责人处罚3000元/人·天的违约金，对“五大员”处罚1500元/人·天的违约金。项目部关键岗位人员离岗必须向发包人项目组长履行请假手续，若被我处和相关部门日常检查和随机抽查中发现不在岗的，又未履行请假手续的，处罚4000元/人·次的违约金。

4、工程进度管理：

4.1  因施工单位原因造成工程不能按计划工期完成的，建设单位根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理：

①督促施工单位采用突击方法赶工期（突击方法赶工期产生的费用由施工单位承担）；

②拖延工期处以  3000元/天的违约金；

③对严重拖延工期，经建设单位多次督促，施工单位拒不执行的，建设单位报经市住建局、市公管局等相关部门联席会议批准后，有权中止施工合同，按照国家现行的清算规则进行清算，并向原施工单位追究经济损失。同时按原中标价格另选同等资质的施工队伍进场施工，原施工单位须无条件配合（包括变更施工许可证、盖章等），不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，不得向建设单位提出任何索赔要求。

5、质量管理：承包人被发包人项目组日常检查、专项检查或第三方巡查等检查出未按设计文件和相关规范施工，存在质量隐患的，必须按要求和规定时限整改到位，同时每次处以2000元的违约金。对拒不执行或整改不力的，加重处罚。情节严重的，发包人有权解除合同，并追究经济损失。

质量缺陷责任期内出现质量问题，发包人书面通知承包人，在规定时间内不及时处理的，发包人有权直接委托其他单位进行维修，相关费用直接从工程质保金中支付。

6、安全文明管理：承包人必须确保安全文明施工，严格执行国家、安徽省、滁州市的相关规定，同时遵守建设单位对安全文明施工的相关要求。经检查，达不到相关规定和要求的，由项目组及时下发整改通知书，拒不整改或限期整改不到位的，处承包人2000元/项/次的违约金。施工现场卫生保洁自开工之日起至工程竣工移交结束，切实做好项目管理人员和工人宿舍安全、卫生工作。

第三章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件 一

（资格审查文件）

投标人：                              （签章）

法定代表人：                （签章）

年        月        日

（1）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）法定代表人身份证明或授权委托书

①法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           身份证号码：             性别：            年龄：     职务：       _，系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

年    月     日

附：法定代表人有效身份证复印件

②授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证复印件

法定代表人有效身份证复印件

投标人（盖章）：

法定代表人（身份证号码）（签字）：

委托代理人（身份证号码）：

年    月    日

（3）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）        项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠设计队伍，若有分包征得招标单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻设计人员及投入机械设备，如有违反，同意接受招标单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司中标，保证中标的项目负责人无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目负责人情形。如有，项目在滁州市区域内的，接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；项目在滁州市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、我公司拟任项目负责人不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目负责人变更备案手续的原项目负责人。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（签章）：          法定代表人（签章）：

日期：           年            月             日

（4）其他资格审查资料

可扩展填写

（项目名称）

投  标  文  件 二

（资信评分文件）

投标人：                              （签章）

法定代表人：                （签章）

年        月        日

（1）投标人类似业绩评分所需材料；

（2）资信评分所需其他材料

（项目名称）

投  标  文  件  三

（商务标文件）

投标人：                              （签章）

法定代表人：                （签章）

年        月        日

（1）投 标 函

致：        （招标人）

1、根据你方招标项目编号为         的                 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以 （币种，金额、单位）                   的投标总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，我方将派出           建造师为本工程负责人，保证按照招标人要求开始本工程的施工，并在       个日历天（工期）内完成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量达到           标准。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤销投标书，或在招标文件规定时间内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权不予退还投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。工程验收合格后，方可退还。

6、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

7、我单位提供如下通讯地址：             电子邮箱（地址）        ，确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

8.                           （其他补充说明）。

投标人：                             （盖章）

法定代表人：                         （签字）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年        月        日

（2）已标价的工程量清单

工程量清单报价书格式：见2018版“工程量清单计价文件”格式，在滁州市公共资源交易中心网站下载招标文件后，使用投标文件制作工具导出“招标清单文件”，即为“工程量清单计价文件”格式。

（3）详细评审所需其他材料（如有）